Definition of Done

Grupo de Estudio Duoc UC · Proyecto APT (Capstone) · Fase 2

La Definition of Done (DoD) no se definió en la Fase 1. El Informe de Avance (2.4) comprometió formalizarla al inicio del Sprint 5 (S11) con cuatro criterios base: código integrado mediante pull request revisado, sin errores de tipado, pruebas del sprint aprobadas y funcionalidad demostrada en la Sprint Review. Este documento la detalla en tres niveles y registra cómo se aplicó en los Sprints 5 y 6.

# 1. Una historia de usuario está terminada cuando

## Código e integración

- El trabajo está en una rama propia y entra a main mediante un pull request.

- El otro integrante revisó el pull request antes de mezclarlo.

- No hay errores de tipado: pnpm --filter api check-types y pnpm --filter mobile exec tsc --noEmit terminan sin errores.

- Si la historia cambia el contrato entre la app y la API, el esquema está actualizado en packages/types y el servidor valida la entrada con él.

## Pruebas y seguridad

- La historia tiene pruebas automatizadas de backend (caso exitoso y casos de error) y todas las pruebas pasan con pnpm --filter api test.

- Las rutas nuevas exigen sesión y, si corresponde, rol de administrador; la API no entrega datos sensibles (contraseñas, hashes ni respuestas correctas).

- Los errores usan el formato común { error: { codigo, mensaje } } y la app muestra el mensaje al usuario.

## Funcionamiento y documentación

- La funcionalidad se probó manualmente en la app web contra la API real, con dos cuentas cuando involucra a varios usuarios.

- El README refleja los endpoints, comandos o variables de entorno nuevos.

- La tarjeta de Trello está en Hecho con referencia al pull request o commit.

# 2. Un sprint está terminado cuando

- Todas las historias comprometidas cumplen la DoD; las que no, vuelven al Product Backlog con su estado.

- El incremento se demostró en la Sprint Review.

- El plan de pruebas registra los casos y resultados del sprint.

- El anexo técnico refleja el estado de los requisitos no funcionales afectados.

- La retrospectiva quedó registrada por escrito (qué funcionó, qué no y acciones de mejora).

# 3. El MVP (cierre de la Fase 2) está terminado cuando

- Las cuatro funcionalidades del alcance (autenticación, diagnóstico, grupos y encuentros) y la administración funcionan conectadas a la API.

- El sistema completo se levanta con docker compose up -d --build (base de datos, API y app web).

- La prueba de carga con k6 cumple las metas: p95 menor a 500 ms y menos de 1 % de errores con 100 usuarios durante 10 minutos.

- El README y el manual técnico permiten a otra persona instalar y ejecutar el sistema.

# 4. Aplicación en los Sprints 5 y 6

| Criterio | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Sin errores de tipado | Cumplido | Verificado antes de cada integración. |
| Pruebas automatizadas aprobadas | Cumplido | 87 pruebas al cierre del Sprint 6 (24 al cierre de la autenticación). |
| Prueba de carga | Cumplido | p95 de 67 ms y 0,00 % de errores (ver plan de pruebas). |
| Demostración en la app | Cumplido | Cada incremento se probó en la app web; los defectos encontrados están en el plan de pruebas. |
| Docker Compose completo | Cumplido | Base de datos, API y app web en localhost:8081. |
| Integración por pull request revisado | Parcial | Los PR #3, #4 y #5 integraron autenticación y administración; grupos, evaluaciones y encuentros entraron a main sin PR propio. Desde ahora, todo cambio entra por PR. |
| Registro de retrospectivas | Pendiente | Se registrarán las de los Sprints 5 y 6 (lo facilita la Scrum Master). |
| Pruebas automatizadas del frontend | No exigido | La DoD exige pruebas de backend; el frontend se verifica con tsc y pruebas manuales. |

Los criterios parciales y pendientes se revisarán en la próxima retrospectiva como acciones de mejora del proceso.

# 5. Aprobación

- Alan Martínez, Product Owner

- Javiera Acuña, Scrum Master