Plan de pruebas y evidencias por sprint

Grupo de Estudio Duoc UC · Proyecto APT (Capstone) · Fase 2

Equipo: Alan Martínez (Product Owner, backend) y Javiera Acuña (Scrum Master, frontend). Versión del 4 de octubre de 2026, rama main del repositorio grupo-de-estudio.

# 1. Objetivo y alcance

Este plan define cómo se verifica el sistema en cada sprint y registra los resultados obtenidos. Cubre la API (apps/api), el contrato compartido (packages/types), el cliente de API (packages/api) y la app (apps/mobile) en sus flujos conectados al servidor.

Quedan fuera de alcance el chat y la recuperación de contraseña por correo, que pasaron a trabajo futuro, y las pruebas sobre HTTPS, porque el sistema se ejecuta en local con Docker Compose y no tiene servidor público.

# 2. Estrategia

Cada historia se considera terminada solo si sus pruebas pasan, no hay errores de tipado y la funcionalidad se demostró en la app (criterio alineado con la Definition of Done propuesta en la guía 2.4). Se combinan seis tipos de prueba:

| Tipo | Herramienta | Qué verifica | Cuándo se ejecuta |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitaria | Vitest | Funciones aisladas: hash de contraseñas, cálculo de puntaje, nivel y recomendaciones. | En cada cambio, con pnpm --filter api test |
| Integración | Vitest + Fastify inject + PostgreSQL de prueba | Cada endpoint con la base real: respuestas, códigos HTTP, reglas de negocio y datos guardados. | En cada cambio, antes de abrir el pull request |
| Seguridad | Vitest (incluidas en integración) | 401 sin sesión, 403 por rol, login sin enumeración de cuentas (H1), límite de intentos, CORS y que las respuestas correctas no salgan del servidor (H5). | En cada cambio |
| Concurrencia | Vitest con solicitudes en paralelo | El cupo de 6 integrantes con 10 solicitudes simultáneas por el último lugar (H3). | En cada cambio |
| Rendimiento | k6 (imagen grafana/k6) | Tiempo de respuesta y tasa de errores con 100 usuarios simultáneos (RNF-B01 y RNF-B03). | Al cierre del Sprint 6 y ante cambios en consultas |
| Funcional manual | App web (Expo) y app en Docker | Flujos completos desde la interfaz, con dos cuentas cuando aplica (estudiante y administrador). | En la Sprint Review de cada incremento |

Además, la verificación de tipos (tsc --noEmit) en la API y en la app detecta incompatibilidades entre el contrato compartido y su uso antes de ejecutar.

# 3. Entorno de pruebas

- Base de datos: PostgreSQL 16 en Docker. Las pruebas usan una base separada (grupo_estudio_test), creada por apps/api/db/init/01-test-db.sql, que se vacía antes de cada prueba; nunca tocan los datos de desarrollo.

- Ejecución: Node 24 y pnpm 11; los archivos de prueba corren en serie para no compartir estado (fileParallelism: false).

- Rendimiento: la API corre en el computador del equipo (Windows con Docker Desktop) y k6 en un contenedor que se conecta a ella por host.docker.internal.

- Manuales: app web en http://localhost:8081 (Expo o contenedor nginx) contra la API en http://localhost:3000.

# 4. Criterios de aceptación

- El 100 % de las pruebas automatizadas aprobadas y sin errores de tipado.

- Rendimiento: el 95 % de las solicitudes en menos de 500 ms y menos de 1 % de errores con 100 usuarios simultáneos durante 10 minutos.

- Cada defecto encontrado en una prueba manual se corrige y, cuando es posible, se agrega una prueba automatizada que lo cubra.

# 5. Resumen de resultados

Última ejecución: 4 de octubre de 2026, 17:43 (8 archivos, 87 pruebas, 10,6 segundos).

| Archivo | Sprint | Pruebas | Área |
| --- | --- | --- | --- |
| test/password.test.ts | 5 | 4 | Hash de contraseñas (Argon2id) |
| test/auth.test.ts | 5 | 19 | Registro, login, sesión, roles, CORS, errores y salud |
| test/runtime-imports.test.ts | 5 | 1 | Carga del contrato compartido en tiempo de ejecución |
| test/groups.test.ts | 5 | 14 | Grupos, código de invitación, cupo y concurrencia |
| test/scoring.test.ts | 6 | 16 | Puntaje, niveles y recomendaciones |
| test/evaluations.test.ts | 6 | 10 | Diagnóstico y tests semanales |
| test/meetings.test.ts | 6 | 13 | Coordinación de encuentros |
| test/admin.test.ts | 6 | 10 | Gestión de usuarios y evaluaciones |
| Total |  | 87 | 87 aprobadas, 0 fallidas |

En las tablas siguientes cada fila es un caso; algunos casos se ejecutan con varios datos de entrada (por ejemplo, los límites de cada nivel o las validaciones de un encuentro), por eso el total de pruebas es mayor que el de filas.

# 6. Casos y resultados por sprint

## 6.1 Sprint 5: autenticación, sesión y grupos de estudio

Ramas backend-auth, integracion-auth y backend-grupos (pull requests #3 y #4).

| ID | Caso de prueba | Requisito | Tipo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-01 | Hash de contraseña: nunca se guarda en texto plano y usa Argon2id | RNF-B04 | Unitaria | Aprobado |
| PA-02 | Hash: acepta la contraseña correcta y rechaza una incorrecta | RNF-B04 | Unitaria | Aprobado |
| PA-03 | Hash: genera hashes distintos para la misma contraseña (sal aleatoria) | RNF-B04 | Unitaria | Aprobado |
| PA-04 | Hash: un hash corrupto devuelve false en vez de lanzar un error | RNF-B04 | Unitaria | Aprobado |
| PA-05 | Registro: crea un estudiante y entrega tokens sin exponer la contraseña | RF registro | Integración | Aprobado |
| PA-06 | Registro: normaliza el correo a minúsculas | RF registro | Integración | Aprobado |
| PA-07 | Registro: rechaza correos que no son @duocuc.cl | RNF-B08 | Integración | Aprobado |
| PA-08 | Registro: rechaza contraseñas de menos de 8 caracteres | RNF-B08 | Integración | Aprobado |
| PA-09 | Registro: ignora un rol enviado por el cliente (siempre crea estudiantes) | RNF-B06 | Seguridad | Aprobado |
| PA-10 | Registro: responde 409 si el correo ya está registrado | RF registro | Integración | Aprobado |
| PA-11 | Login: inicia sesión con credenciales correctas | RF login | Integración | Aprobado |
| PA-12 | Login: misma respuesta para contraseña incorrecta y correo inexistente (H1) | H1 | Seguridad | Aprobado |
| PA-13 | Login: bloquea con 429 después de 5 intentos por minuto | RNF-B08 | Seguridad | Aprobado |
| PA-14 | Sin token, GET /usuarios/me responde 401 | RNF-B05 | Seguridad | Aprobado |
| PA-15 | Con token válido, GET /usuarios/me devuelve el usuario | RNF-B05 | Integración | Aprobado |
| PA-16 | Un token de renovación no sirve como token de acceso | RNF-B05 | Seguridad | Aprobado |
| PA-17 | POST /auth/renovar entrega tokens nuevos y rechaza un token de acceso | RNF-B05 | Seguridad | Aprobado |
| PA-18 | GET /usuarios responde 403 a un estudiante y 200 a un administrador | RNF-B06 | Seguridad | Aprobado |
| PA-19 | Eliminar la cuenta: se borra y el token deja de servir | RNF-B10 | Integración | Aprobado |
| PA-20 | CORS: permite DELETE con Authorization desde el origen de la app web | RNF-B07 | Integración | Aprobado |
| PA-21 | CORS: no autoriza otros orígenes | RNF-B07 | Seguridad | Aprobado |
| PA-22 | Una ruta inexistente responde con el formato común de errores | H6 | Integración | Aprobado |
| PA-23 | GET /health responde ok | RNF-B11 | Integración | Aprobado |
| PA-24 | Node + tsx importan los esquemas de @grupo-estudio/types en tiempo de ejecución | Contrato | Integración | Aprobado |
| PA-25 | Crear grupo: código DUOC-#### y el creador queda como integrante | RF grupos | Integración | Aprobado |
| PA-26 | Crear grupo: valida nombre y nivel | RNF-B08 | Integración | Aprobado |
| PA-27 | Listar grupos con sus integrantes, el más nuevo primero | RF grupos | Integración | Aprobado |
| PA-28 | Las rutas de grupos exigen sesión | RNF-B05 | Seguridad | Aprobado |
| PA-29 | 404 para un grupo inexistente o un id mal formado | RF grupos | Integración | Aprobado |
| PA-30 | Unirse con el código de invitación, sin importar mayúsculas | RF grupos | Integración | Aprobado |
| PA-31 | Rechaza un código inexistente o con formato incorrecto | RF grupos | Integración | Aprobado |
| PA-32 | No permite unirse dos veces al mismo grupo | RF grupos | Integración | Aprobado |
| PA-33 | No permite superar los 6 integrantes | Regla de negocio | Integración | Aprobado |
| PA-34 | 10 solicitudes simultáneas por el último cupo: solo entra una (H3) | RNF-B09 | Concurrencia | Aprobado |
| PA-35 | Abandonar: quita al integrante y conserva el grupo si quedan otros | RF grupos | Integración | Aprobado |
| PA-36 | Abandonar: el grupo se elimina cuando se va el último integrante | RF grupos | Integración | Aprobado |
| PA-37 | Abandonar: responde 409 si no pertenece al grupo | RF grupos | Integración | Aprobado |
| PA-38 | Al eliminar la cuenta, el usuario sale de sus grupos | RNF-B10 | Integración | Aprobado |

## 6.2 Sprint 6: evaluaciones, encuentros y administración

Ramas evaluaciones, encuentros y admin-k6-docker (pull request #5).

| ID | Caso de prueba | Requisito | Tipo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-39 | Calificación: cuenta aciertos y calcula el porcentaje | RF diagnóstico | Unitaria | Aprobado |
| PA-40 | Calificación: exige responder todas las preguntas | RF diagnóstico | Unitaria | Aprobado |
| PA-41 | Nivel según puntaje: límites de A1 a C2 (varios valores) | RF diagnóstico | Unitaria | Aprobado |
| PA-42 | Resultado: separa fortalezas y aspectos a reforzar, y recomienda según lo débil | RF diagnóstico | Unitaria | Aprobado |
| PA-43 | Resultado: con todo correcto no hay aspectos a reforzar | RF diagnóstico | Unitaria | Aprobado |
| PA-44 | Diagnóstico: entrega las preguntas sin la respuesta correcta (H5) | H5 | Seguridad | Aprobado |
| PA-45 | Diagnóstico: califica en el servidor, asigna el nivel y lo guarda en el usuario | RF diagnóstico | Integración | Aprobado |
| PA-46 | Diagnóstico: con todo incorrecto asigna A1 y lista todas las competencias a reforzar | RF diagnóstico | Integración | Aprobado |
| PA-47 | Diagnóstico: rechaza respuestas incompletas y no permite rendirlo dos veces | RNF-B09 | Integración | Aprobado |
| PA-48 | Diagnóstico: 404 si aún no hay resultado | RF diagnóstico | Integración | Aprobado |
| PA-49 | Tests semanales: un estudiante sin grupos no tiene tests | RF tests | Integración | Aprobado |
| PA-50 | Tests semanales: ve los del nivel de su grupo, pendientes y con el id del grupo | RF tests | Integración | Aprobado |
| PA-51 | Tests semanales: sin respuestas correctas y calificado en el servidor (H5) | H5 | Seguridad | Aprobado |
| PA-52 | Tests semanales: no puede resolver tests de otro nivel | RNF-B06 | Seguridad | Aprobado |
| PA-53 | Tests semanales: 404 para un test inexistente | RF tests | Integración | Aprobado |
| PA-54 | Encuentros: un integrante propone y queda confirmado como asistente | RF encuentros | Integración | Aprobado |
| PA-55 | Encuentros: quien no es integrante no puede proponer ni ver | RNF-B06 | Seguridad | Aprobado |
| PA-56 | Encuentros: validación de fecha futura, duración, modalidad y enlace (varios casos) | RNF-B08 | Integración | Aprobado |
| PA-57 | Encuentros: acepta un encuentro online con enlace https | RF encuentros | Integración | Aprobado |
| PA-58 | Encuentros: lista por fecha con la respuesta de cada integrante | RF encuentros | Integración | Aprobado |
| PA-59 | Encuentros: un integrante confirma y luego cambia su asistencia | RF encuentros | Integración | Aprobado |
| PA-60 | Encuentros: próximos encuentros muestra solo los de mis grupos | RF encuentros | Integración | Aprobado |
| PA-61 | Encuentros: solo quien lo propuso puede cancelarlo | RNF-B06 | Seguridad | Aprobado |
| PA-62 | Encuentros: si el grupo se elimina, sus encuentros también | RNF-B09 | Integración | Aprobado |
| PA-63 | Admin: cambia el rol de otra cuenta y el cambio rige en la siguiente solicitud | RNF-B06 | Seguridad | Aprobado |
| PA-64 | Admin: no puede cambiar su propio rol ni eliminarse desde el panel | RF administración | Integración | Aprobado |
| PA-65 | Admin: un estudiante no puede cambiar roles ni eliminar cuentas | RNF-B06 | Seguridad | Aprobado |
| PA-66 | Admin: rechaza un rol inválido y responde 404 si la cuenta no existe | RNF-B08 | Integración | Aprobado |
| PA-67 | Admin: eliminar una cuenta la saca de sus grupos y borra los grupos vacíos | RNF-B10 | Integración | Aprobado |
| PA-68 | Admin: el listado incluye la diagnóstica y los tests con sus conteos | RF administración | Integración | Aprobado |
| PA-69 | Admin: un test nuevo queda como borrador y los estudiantes lo ven al publicarlo | RF administración | Integración | Aprobado |
| PA-70 | Admin: valida el test antes de guardarlo (título, preguntas, alternativa correcta) | RNF-B08 | Integración | Aprobado |
| PA-71 | Admin: eliminar un test borra sus resultados; la diagnóstica está protegida | RF administración | Integración | Aprobado |
| PA-72 | Admin: solo los administradores acceden a /admin (403 y 401) | RNF-B06 | Seguridad | Aprobado |

# 7. Prueba de rendimiento (k6)

Script: apps/api/perf/carga.js. Antes de medir, registra 100 estudiantes, los reparte en grupos de 6 de nivel B1 y propone un encuentro por grupo; al terminar, elimina esas cuentas y sus grupos.

- Escenario lectura: sube a 100 usuarios virtuales en 30 segundos y los mantiene 10 minutos. Cada uno consulta, una vez por segundo, su perfil, los grupos, sus tests semanales y sus próximos encuentros.

- Escenario login: un inicio de sesión por segundo durante 10 minutos, rotando las cuentas para no activar el límite de intentos.

Resultado de la ejecución formal (4 de octubre de 2026):

| Métrica | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| p95 del tiempo de respuesta, lectura | < 500 ms | 66,75 ms | Cumple |
| p95 del tiempo de respuesta, login | < 500 ms | 80,13 ms | Cumple |
| Tasa de errores, lectura | < 1 % | 0,00 % (0 de 240.652) | Cumple |
| Tasa de errores, login | < 1 % | 0,00 % (0 de 601) | Cumple |
| Solicitudes totales | — | 241.670 (≈ 374 por segundo) | — |
| Verificaciones de contenido | 100 % | 60.739 de 60.739 | Cumple |

Una primera ejecución de 1 minuto mostró 0,87 % de errores que no venían de los escenarios medidos, sino de la preparación y la limpieza del propio script (ver defecto D-07). Tras corregirlo, la ejecución formal terminó sin errores. El tiempo máximo observado (2,17 s) fue un caso aislado: la mediana fue de 9 ms y el 90 % de las solicitudes respondió en menos de 38 ms.

# 8. Pruebas manuales y defectos encontrados

Flujos verificados manualmente desde la app web: registro e inicio de sesión, cierre de sesión y eliminación de cuenta; crear un grupo, verlo y unirse desde una segunda cuenta, y salir hasta que el grupo se elimina; rendir el diagnóstico y ver el resultado; resolver un test semanal; proponer un encuentro y confirmar asistencia; como administrador, cambiar roles, eliminar cuentas y crear, publicar y eliminar un test; y la app completa en Docker Compose (localhost:8081).

| ID | Defecto encontrado | Sprint | Corrección | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | pnpm bloqueaba la instalación de esbuild (ERR_PNPM_IGNORED_BUILDS). | 5 | Se autorizó su compilación en pnpm-workspace.yaml (allowBuilds). | Cerrado |
| D-02 | La API no arrancaba con tsx: no encontraba los esquemas de @grupo-estudio/types. | 5 | Se marcó el paquete como módulo ES y se agregó la prueba runtime-imports. | Cerrado |
| D-03 | Eliminar la cuenta desde la web quedaba cargando y la cuenta seguía existiendo: CORS no permitía DELETE. | 5 | Métodos y encabezados explícitos en CORS, pruebas de CORS y mensaje de error en la pantalla. | Cerrado |
| D-04 | app/index.tsx había sido reemplazado y la app no redirigía al login sin sesión. | 5 | Se restauró la redirección según sesión y rol. | Cerrado |
| D-05 | Una segunda cuenta no veía los grupos creados por la primera. | 5 | No era un error del código: respondía un contenedor antiguo de la API. Se documentó detener el contenedor al usar el modo desarrollo. | Cerrado |
| D-06 | Un test eliminado por el administrador reaparecía al reiniciar la API. | 6 | El contenido inicial solo se carga en una base sin evaluaciones. | Cerrado |
| D-07 | La prueba de carga registraba errores 400 al unirse a grupos y al limpiar. | 6 | El script enviaba Content-Type JSON sin cuerpo; se corrigió y ahora se detiene si falla la preparación. | Cerrado |
| D-08 | El script que crea el administrador no leía las variables de apps/api/.env. | 6 | Se carga la configuración antes de leer las variables. | Cerrado |

# 9. Trazabilidad con los requisitos no funcionales

| Requisito | Descripción | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-B01 | Tiempo de respuesta | k6: p95 de 67 ms (lectura) y 80 ms (login) | Cumplido |
| RNF-B03 | Capacidad | k6: 100 usuarios simultáneos, 0,00 % de errores | Cumplido |
| RNF-B04 | Almacenamiento de contraseñas | PA-01 a PA-04 | Cumplido |
| RNF-B05 | Autenticación | PA-14 a PA-17 y PA-28 | Cumplido |
| RNF-B06 | Autorización por rol | PA-09, PA-18, PA-52, PA-55, PA-61, PA-63, PA-65 y PA-72 | Cumplido |
| RNF-B07 | Transporte y acceso | PA-20 y PA-21 (CORS); HTTPS fuera de alcance | Parcial |
| RNF-B08 | Validación y abuso | PA-07, PA-08, PA-13, PA-26, PA-56, PA-66 y PA-70 | Cumplido |
| RNF-B09 | Reglas de negocio atómicas | PA-34 (concurrencia), PA-47 y PA-62 | Cumplido |
| RNF-B10 | Datos personales | PA-19, PA-38 y PA-67 | Cumplido |
| H1 / H5 | Hallazgos de la revisión | PA-12; PA-44 y PA-51 | Resueltos |

# 10. Pendientes

- Pruebas automatizadas de componentes del frontend; hoy la app se verifica con tsc y pruebas manuales (lo documenta Javiera en el anexo técnico).

- Pruebas del chat y de la recuperación de contraseña cuando se implementen.

- Respaldo y restauración de la base con pg_dump (RNF-B11).

- Ejecutar las pruebas automáticamente en cada pull request (integración continua con GitHub Actions).

# 11. Cómo reproducir

docker compose up -d db

pnpm install

pnpm --filter api test

pnpm --filter mobile exec tsc --noEmit

# con la API en el puerto 3000 (Git Bash):

docker run --rm -i -e BASE_URL=http://host.docker.internal:3000 -e DURACION=10m grafana/k6 run - < apps/api/perf/carga.js